**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Исаклы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01 февраля 2021 года №25**

**Об утверждении мероприятий по подготовке потенциально-опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства попадающих в зону подтопления, к устойчивой работе в условиях прохождения паводковых вод на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский**

**Самарской области в 2021 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.8 ст.6 Устава сельского поселения Исаклы, и в целях своевременной и качественной подготовки к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, плотин, мостов, газопроводов, средств связи, зданий и сооружений, предприятий и других материальных ценностей от повреждения паводковыми водами в весенний период 2021 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить мероприятия по подготовку потенциально-опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства попадающих в зону подтопления, к устойчивой работе в условиях прохождения паводковых вод на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области в 2021 году, согласно приложению №1.
2. Утвердить перечень инженерных коммуникаций, попадающих в зону подтопления или затопления паводковыми водам, согласно приложению №2.
3. Утвердить план мероприятий по защите, экстренной консервации потенциально – опасных объектов в 2021 году, согласно приложению №3.
4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2021 год, согласно приложению №4.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Исаклы».

Глава сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области И. А. Гулин

Приложение №1

к Постановлению Главы сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области

от «01» февраля 2021 г. №25

**Мероприятия**

**по подготовке потенциально-опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства попадающих в зону подтопления, к устойчивой работе в условиях прохождения паводковых вод на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** |
| 1. | Обеспечить взаимодействие с ООО «СовМежХоз», осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения в населенных пунктах в период подготовки и прохождения паводка | Ятманкин А. В.  Водоватов Н.А.  Киргизов А.В. | март  апрель |
| 2. | Выполнить условия для отвода поверхностного стока (за пределы отмостков зданий, за пределы 1 пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения) | Харымова М. Г | март  апрель |
| 3. | Обеспечить надлежащее санитарное состояние поднадзорной территории, условия сбора, временного хранения и вывоза отходов, отведения дренажных вод от мест накопления и складирования отходов | Харымова М. Г | март  апрель |
| 4. | Обеспечить наличие достаточных запасов реагентов и обеззараживающих средств (для обеззараживания питьевой воды, систем водоснабжения, канализации, подвалов жилых домов) | Харымова М. Г. | март  апрель |
| 5. | Провести работу по разработке альтернативных вариантов водообеспечения населения питьевой водой, расфасованной в емкости, по доставке потребителям питьевой воды автомашинами и питьевыми цистернами | Харымова М. Г., Гулин И. А. | март  апрель |
| 6. | Организовать дополнительные бригады по ликвидации аварий на сетях водоснабжения и канализации, дежурного ассенизационного транспорта, средств доставки питьевой воды | Харымова М. Г. | март  апрель |
| 7. | Соблюсти технологию водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сети | Харымова М. Г | март  апрель |
| 8. | Определить порядок дежурства оперативных групп в период паводка, организовать сбор, обработку и анализ паводковой обстановки с ежедневным докладом Главе сельского поселения | Харымова М. Г. | март  апрель |
| 9. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья. Обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся обстановке в период половодья | Ятманкин А. В. | март  апрель |
| 10. | Совместно с ООО «СовМежХоз» оценить места, предполагаемого размещения населения, в случае эвакуации при неблагоприятном развитии паводковой ситуации, обратив внимание на организацию санитарно-бытового обеспечения, наличия запасов необходимых принадлежностей, средств дезинфекции и др. | Харымова М. Г., Гулин И. А. | март  апрель |
| 11. | Провести проверку готовности привлекаемых сил и средств от предприятий и организаций независимо от их форм собственности к действиям по предупреждению и ликвидации последствий половодья | Гулин И. А. | март  апрель |
| 12. | Проверить готовность системы оповещения и связи поселения | Ятманкин А. В. | март  апрель |
| 13. | Провести обследование технического состояния и готовности гидротехнических сооружений, водопроводных сооружений, линий электропередач и связи, попадающих в зону затопления (подтопления) и определить меры по их ремонту, очистке, дополнительному укреплению и обеспечению готовности в период весеннего паводка | Харымова М. Г.  Ятманкин А.В.  Васильев В. П.,  Семенов С. В. | март  апрель |
| 14. | Повысить контроль за социально-значимыми объектами, особенно располагающихся в местах предполагаемых зон подтопления: водопроводными сооружениями (водозаборные установки, павильоны арт.скважин, шахты родников, колодцы и проч.), территориями в границах I, II, III поясов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения, канализационными сетями, КНС, местами складирования и накопления отходов (иловые площадки, навозохранилища, полигоны складирования бытовых и промышленных отходов, скотомогильники, контейнерные площадки, выгребные ямы и проч.), территориями и подвальными помещениями жилых домов, школ, детских садов, лечебно-профилактических учреждений, объектов питания и т. д., местами складирования снежных масс, кладбищами, складами ядохимикатов и пестицидов, ГСМ; | руководители учреждений и организаций | март  апрель |
| 15. | Уточнить перечень потенциально опасных объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | Ятманкин А.В.  Харымова М. Г | март  апрель |

Приложение №2

к Постановлению Главы сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области

от «01» февраля 2021 г. №25

**Перечень**

**инженерных коммуникаций, попадающих в зону подтопления или затопления паводковыми водами на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский**

**Самарской области на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Местонахождение объекта** |
| 1. | Насосная | с. Багряш, ул.Школьная |
| 2. | Насосная №1 | с.Исаклы, ул.Ленинская |
| 3. | Насосная №2 | с.Исаклы, ул. Молодежная |

Приложение №3

к Постановлению Главы сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области

от «01» февраля 2021 г. №25

**План**

**мероприятий по защите (экстренной консервации)**

**потенциально – опасных объектов на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский**

**Самарской области на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1. | Оборудовать помещение Администрации сельского поселения системой громкоговорящей связи; | март  апрель | Ятманкин А. В. |
| 2. | Разработать план по организации и обеспечению мероприятий по быстрой и безопасной эвакуации людей | март  апрель | Харымова М. Г.  Ятманкин А. В. |
| 3. | Предусмотреть условия отвода талых вод. Определить меры по дополнительному укреплению (обваловке) водозаборов, скважин, родников и КНС. | март  апрель | Харымова М. Г. |
| 4. | Привлечь дополнительные силы и средства от предприятий и организаций к действиям по предупреждению и ликвидации последствий паводка | март  апрель | Гулин И. А. |

Приложение №4

к Постановлению Главы сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области

от «01» февраля 2021 г. №25

**Состав**

**сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский**

**Самарской области на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предприятия, организации, ответственный руководитель** | **Выделяемый транспорт, техника, механизмы (количество ед.)** | **Численность бригад (чел.)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ООО «СовМежХоз», | Эксквататор –1  Газель – 1  ГАЗ – 53 (самосвал) – 2  МТЗ-80 - 1  Сварочный аппарат - 1 | 2 бригады, 10 человек |
| 2. | КФХ «Киргизов» | Т-150 - 2 | 2 человека |
| 3. | Федосеев А. В. | Кран -1 | 1 человек |