**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Исаклы**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 21 сентября 2017 года № 87**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский**

**Самарской области на 2018-2022 годы»**

В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Исаклы, в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D0833A9640C4F2A721B09F85CAA27D0F835BA8B7EFB5BFI7rCH) Российской Федерации, руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D0833B9349C4F2A721B09F85CAA27D0F835BAAB7IEr9H) от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D4AACDDA459BA63DDD4339541C7A5F87EEBC2D2C3A82A48CC02EAF3E1B6B77DD904I5r7H) сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par32) «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2022 годы» согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Исаклы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Исаклы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области И. А. Гулин

Приложение

к Постановлению Главы

сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области

от 21.09. 2017 г. № 87

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский**

**Самарской области**

**на 2018-2022 годы»**

(далее – Программа)

Исаклы, 2017

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СЕКТОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА**

В настоящее время на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский дворовые территории и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твёрдых покрытий и элементов благоустройства составляет до 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. В связи дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:

* дворовые территории в зонах многоквартирных домов;
* парки (скверы, бульвары и т.д).

Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей района. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов – необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности. Продуманный средовой дизайн села способствует эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению культурной жизни. Он напрямую связан с современными технологиями проектирования и строительства, поэтому мероприятия Программы следует считать частью программы повышения качества жизнедеятельности.

Основная причина проблем функционального наружного освещения – в несоответствии динамики развития поселения темпам проектирования, нового строительства, текущего и капитального и ремонта, модернизации и реконструкции элементов благоустройства и озеленения, систем управления ими, а также в недостаточной технической и транспортной оснащённости исполнителей мероприятий. На отдельных участках результатом неудовлетворительного состояния благоустройства является снижение качества городской среды, уровня безопасности людей и нарастание криминогенной напряженности, рост ресурсопотребления.

К числу причин, затрудняющих улучшение благоустройства в районе, можно также отнести проблемы участия граждан в мероприятиях.

Выявленный масштаб накопленных проблем требует интеграции усилий не только организаций-исполнителей, но и органов законодательной и исполнительной власти. На её основе новая Муниципальная программа позволит реализовать стратегию повышения качества жизни и создания более благоприятных условий проживания в поселении.

1. **ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,**

**ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

Программа «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский на 2018-2022 годы» разработана как инструмент содействия решению приоритетных вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, направленные на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества ключевых элементов городской среды – дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы. Основными руководящими документами стали Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Устав муниципального района Исаклинский.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский на 2018-2022 годы» разработана с целью формирования комфортной городской среды и позитивного имиджа районного центра Исаклы.

Задачи программы:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
* формирование реализованных практик благоустройства на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский (парков, скверов, и др.);
* повышение квалификации сотрудников, отвечающих за реализацию программ по благоустройству;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский.

Создание комфортной среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

* во-первых, необходимо повысить общественную значимость благоустройства села, а в сознании жителей добиться понимания того, что повышение качества жизни и престижа села, улучшение его имиджевых характеристик невозможно без их непосредственного участия;
* во-вторых, комплексное совершенствование системы благоустройства должно опираться на принцип приведения уровня благоустройства на всей территории села в соответствие требованиям действующих норм;
* в-третьих, оптимизация уровня благоустройства среды предполагает учёт интересов всех структурных и территориальных объектов, требующих повышения качества благоустройства, вне зависимости от формы собственности и местоположения;
* в-четвёртых, при определении потребностей в ресурсах необходимо учитывать целевые затраты не только на создание новых объектов благоустройства, но также на ремонт, улучшение и поддержание функционирования имеющихся;
* в-пятых, программно-целевой метод может выступать своеобразным гарантом целенаправленного и подконтрольного улучшения качества лишь при обеспечении координации действий участников Программы и исполнителей мероприятий.

**3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ВКЛАДА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

По предварительным оценкам основными социально значимыми результатами Программы будут следующими:

- повышение уровня комфортности и безопасности городской среды;

- обеспечение комплексного подхода к благоустройству, что позволит обеспечить повышение престижности территорий и улучшить их эмоциональный потенциал;

- произойдёт повышение надежности функционирования системы благоустройства сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский и сокращение затрат на ремонт;

Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский - улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа района.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий.

1. **ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2018-2022 годы**

* Объём средств субсидии, предоставленной сельскому поселению Исаклы муниципальному району Исаклинский из областного бюджета, составляет \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе: объем средств (не менее 2/3 от общего объема средств), направляемых на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_млн. руб.;
* объем средств (1/3 от общего объема), направляемых на софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных пространств, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_млн. руб.

Объем средств местного бюджета составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_млн.руб., в том числе:

* объем средств (не менее 2/3 от общего объема средств), направляемых на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_млн. руб.;
* объем средств (1/3 от общего объема), направляемых на софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных пространств, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_млн. руб.

1. **КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (далее по тексту – «Администрация»).

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – «Администрация».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных [целевых индикаторов](#Par1193) (показателей) Программы с уровнем ее финансирования ежегодно.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле:



где N - общее число целевых показателей (индикаторов);

 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода;

 - плановая сумма финансирования по Программе;

 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение № 1

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ**

**НА 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский |
| УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | Жители сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский,  Объединения собственников жилья,  Управляющие компании,  Представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иные лица |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Формирование комфортной городской среды и позитивного имиджа сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | * повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский; * формирование реализованных практик благоустройства на территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский (парков, скверов, бульваров, набережных и др.); * повышение квалификации сотрудников, отвечающих за реализацию программ по благоустройству; * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Исаклы территории муниципального района Исаклинский. |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | Количество благоустроенных дворовых территорий,  *ед.* |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,  *проценты* |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения района), *проценты* |
|  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, *ед.* |
|  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, *га* |
|  | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования в общей площади муниципальных общественных территорий, проценты, *м2* |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя района, *м2* |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, *проценты, рубли* |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел*/часы* |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, *проценты, рубли* |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, *чел/часы* |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2018-2022 годы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования программных мероприятий составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб., из них:  на благоустройство дворовых территорий – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;  на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;  на прочие мероприятия – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | По предварительным оценкам основными социально значимыми результатами Программы будут следующими:  - повысится уровень комфортности и безопасности городской среды;  - комплексный подход к благоустройству позволит обеспечить повышение престижности территорий и улучшить их эмоциональный потенциал;  - произойдёт повышение надежности функционирования системы благоустройства района и сокращение затрат на ремонт;  Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие района явится улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа района.  Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий. |

Приложение №2

**С В Е Д Е Н И Я**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения района) | Проценты |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования в общей площади муниципальных общественных территорий | Проценты, м2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя района | м2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадь отремонтированных фасадов МКД | м2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество благоустроенных входных групп | Ед. |  |  |  |  |  |

Приложение №3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙНА 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| **ЗАДАЧА 1:**  **ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ** | | | | | | |
| 1.1. Организация принятия (актуализации) сельским поселением правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России. |  |  |  |  |  | А). Количество нормативных актов (правила благоустройства) которые приведены в соответствие с Методическим рекомендациям Минстроя России. |
| 1.2. Оценка соответствия (проведение экспертизы) актуализации) сельскими поселениями правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России |  |  |  |  |  | А). Количество нормативных актов, правила благоустройства которых приведены в соответствие с Методическим рекомендациям Минстроя России. |
| **ЗАДАЧА 2:**  **ФОРМИРОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРАКТИК БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ** | | | | | | |
| 1. Организация отбора на территории субъекта Российской Федерации реализованных проектов по благоустройству в целях их представления в Минстрой России. |  |  |  |  |  | А). Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстрой России. |
| Представление в Минстрой России не менее двух реализованных проектов по благоустройству |  |  |  |  |  | А). Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Минстрой России и включенных в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству. |
| **ЗАДАЧА 3:**  **ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ**  **отвечающих за реализацию программ по благоустройству** | | | | | | |
| Формирование и представление в Минстрой России списка представителей субъекта Российской Федерации для направления на обучение в целях обеспечения эффективной реализации Приоритетного проекта. |  |  |  |  |  | А). Количество представителей, направленных, прошедших обучение в соответствие с программой обучения, утвержденной Минстроем России, и получивших аттестат о прохождении обучения. |
| Проведение обучения представителей субъекта Российской Федерации в соответствие с программой обучения, утвержденной Минстроем России. |  |  |  |  |  | А). Количество представителей, направленных, прошедших обучение в соответствие с программой обучения, утвержденной Минстроем России, и получивших аттестат о прохождении обучения. |
| **ЗАДАЧА 4:**  **ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ**  **в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения муниципального района Исаклинский** | | | | | | |
| Разработка и утверждение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству. |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений правила благоустройства которых включают порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству. |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей и т.д.). |  |  |  |  |  | Доля муниципальных территорий, реализованных с трудовым (финансовым) участием граждан, организаций.  Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым (финансовым) участием граждан. |
| Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия организаций в реализации проектов по благоустройству. |  |  |  |  |  | Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с трудовым (финансовым) участием организаций.  Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым (трудовым) участием организаций. |

Приложение №4

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ НА 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский, всего | | | | | в т.ч. формируемый за счет средств, поступивших в местный бюджет из областной бюджета | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и ремонт их фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочии мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ НА 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
|  | | | |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |

Приложение № 6

**Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Единичные расценки | | Образец элементов благоустройства |
| Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| Установка скамеек, шт. | 5000 | 5500 |  |
| Установка урн, шт. | 1000 | 1100 |  |
| Ремонт дворовых проездов, кв. м | 2476 | 2800 |  |

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий\* | Единичные расценки | |
| Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| Оборудование детских и спортивных площадок, за единицу оборудования | 1200 | 2100 |
| Оборудование автомобильными парковками, кв. м | 2400 | 3000 |
| Озеленение территории, кв. м | 500 | 1100 |
| Ремонт и (или) обустройство отмосток, кв.м | 1100 | 2800 |
| Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, кв.м | 1000 | 3200 |
| Ремонт элементов фасадов многоквартирных домов\*\*, кв. м | 500 | 2500 |
| Ремонт или устройство ограждения, п.м. | 800 | 1100 |
| Устройство пандусов, п.м | 900 | 2300 |
| Иные аналогичные виды работ по решению собственников |  |  |

\*Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется при условии полного выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Выполнение мероприятий из дополнительного перечня осуществляется с обязательным определением формы участия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица).

\*\*Ремонт элементов фасада многоквартирного дома предусматривает заделку швов в панельных домах, восстановление покрасочного слоя с частичным оштукатуриванием, а также выполнение работ по замене оконных конструкций, входных дверей в подъездах многоквартирных домов, ремонт отмостки, входных групп (козырьков, входов в подъезды) и иных аналогичных видов работ, направленных на приведение фасада многоквартирного дома в надлежащее состояние.

Приложение № 7

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.
  2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию муниципального района Исаклинский.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию муниципального района Исаклинский не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1.5. Участие выраженное в трудовой форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Приложение № 8

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу** **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию муниципального района Исаклинский согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация муниципального района Исаклинский передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.